TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

- Cuộc họp bắt đầu lúc: 09 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026

- Địa điểm: F6 - 20 Trương Định, Phường Xuân Hoà, TP. HCM

- Thành phần tham dự

|  | Ms. Ngô Thị Kim Ngân | Trưởng Phòng KSNB |
| --- | --- | --- |
|  | Mr. Nguyễn Duy Quốc | Phó GĐ Ban DAIT |
|  | Mr. Nguyễn Đức Cường | Trưởng Phòng ứng dụng CRM |
|  | Ms. Mai Thị Liễu | Trưởng Nhóm Trung Tâm Lưu trữ |
|  | Mr. Trương Hoàng Vũ | Quyền Trưởng nhóm Phát triển Ứng dụng |
|  | Mr. Võ Hoàng Thái Đạt | Quyền Trưởng nhóm Phát triển Ứng dụng |
| - / | Ms. Trần Nguyễn Quế Trân | Nhân viên Tổng vụ |

II. Nội dung chi tiết cuộc họp:

Ms. Ngân: Hôm qua chị nhắc Mr. Cường triển khai file CT Lotus, cần list down chi tiết từng module, phân hệ. Xác định hạng mục đã xong và nghiệm thu, hạng mục xong nhưng chưa nghiệm thu (ghi rõ ngày giờ), hạng mục cần làm tiếp. Hà Thu có lưu chú trên group về các yêu cầu bổ sung. Mr. Cường đưa vào kế hoạch cụ thể để phân công team thực hiện. Đối với nội dung này, team còn vấn đề gì không?

Mr. Cường: Hôm qua em họp với Hà Thu, phần AI đã hoàn tất workflow. Về phần nghiệm thu, chị cho em một đến hai buổi cập nhật để đưa vào production. Sau đó sẽ đưa data vào. Hôm qua Ms. Hà Thu có phản hồi phần Marcom muốn làm việc trực tiếp với Mr. Vũ.

Ms. Ngân: Marcom bên này hả? Cần yêu cầu họ nghiệm thu thôi.

Mr. Cường: Nội dung liên quan phần mobile app. Em muốn xin thêm nhân sự cho phần này.

Ms. Ngân: Mobile app thực hiện trong bao lâu?

Mr. Vũ: Vấn đề này em chưa trả lời. Về mobile app, tốc độ tải hiện hơi chậm. Nguyên nhân không liên quan tới code do server. Hình ảnh đẩy từ server lên app chậm một phần dung lượng hình ảnh từ Marcom quá nặng.

Mr. Quốc: Cần giảm dung lượng hình ảnh đúng không?

Mr. Vũ: Nếu giảm dung lượng, hình ảnh hiển thị cho khách hàng bị xấu, vỡ nét. Trước đó em đề nghị Marcom giảm nhẹ dung lượng. Đợt Cần Thơ, họ đã gửi lại hình nhưng khi đưa lên Chủ tịch không đồng ý vì hình ảnh hiển thị không đạt chất lượng.

Ms. Ngân: Bây giờ giải pháp như thế nào?

Mr. Quốc: Đề xuất bên hạ tầng kiểm tra server tăng dung lượng hoặc RAM, xử lý lại khu vực đó. Cần tăng dung lượng lên chút ít hả?

Mr. Vũ: Dạ, còn vấn đề deploy phần server mobile, hiện có anh Cường hỗ trợ. Chị Liễu cần cấp quyền deploy mobile app cho anh Cường. Hiện tại team chưa có quyền deploy vì quyền nắm giữ bởi Ms. Liễu. Phải có sự đồng ý của Ms. Ngân, Ms. Liễu mới thực hiện deploy trên App Store.

Ms. Ngân: Việc thực hiện trong bao lâu?

Mr. Đạt: Dạ, chỉ cần cung cấp tài khoản để deploy. Chúng ta bắt đầu gửi email xử lý.

Mr. Quốc: Nếu vẫn giữ file đó, tôi sẽ nhắn chị Liễu và Ngân việc giao tài khoản cho bạn phụ trách.

Ms. Ngân: Thời gian thực hiện mất bao lâu?

Mr. Đạt: Trước giờ phần CT Lotus chưa được deploy. Lần đầu deploy mất khoảng hai đến ba ngày. Trường hợp bị từ chối, việc làm việc lại với Apple rất lâu.

Mr. Quốc: Bây giờ cần cung cấp tài khoản đúng không? Action cụ thể gì? Chị Liễu cung cấp tài khoản cho em hay cho ai?

Mr. Vũ: Cung cấp tài khoản cho anh Cường.

Mr. Đạt: Nếu vậy để anh Cường add user. Tôi sẽ báo chị Liễu cung cấp tài khoản.

Ms. Ngân: Ai thực hiện trực tiếp?

Mr. Cường: Khi nhận được tài khoản, em sẽ add các bạn vào với vai trò developer để các bạn có thể đẩy app lên.

Ms. Ngân: Mất khoảng hai đến ba ngày hả?

Mr. Đạt: Mất hai đến ba ngày đẩy app lên, sau đó mình xử lý tiếp. App đã hoàn thiện nhưng chưa được đẩy lên.

Mr. Quốc: Sau khi đẩy lên, Store sẽ hiển thị ứng dụng?

Mr. Đạt: Dạ có, hiện tại đang ở bản UAT. Hôm trước bên kinh doanh tải về, em phát hiện bản Android vẫn bản UAT.

Mr. Quốc: Bây giờ build bản production rồi đẩy lên đúng không? Việc đẩy app nhanh phụ thuộc thời gian phê duyệt của Google.

Ms. Ngân: Chỉ mất vài ngày, tối đa ba ngày.

Mr. Đạt: App của mình mất gần một tuần mới hoàn tất.

Mr. Vũ: Nếu đã deploy và thực hiện update, thời gian chỉ khoảng ba ngày.

Ms. Ngân: Nội dung chỉ có vậy đúng không? Gửi kế hoạch chi tiết qua đường link. Triển khai và upload link chi tiết để mọi người nắm kế hoạch phối hợp.

Mr. Vũ: Em hoàn thiện version, chờ Ms. Liễu gửi tài khoản. Để đưa lên production, cần chuyển UAT lên production, sau đó migrate mới deploy được app mobile.

Mr. Quốc: Đưa trực tiếp lên production hay sao?

Mr. Đạt: Mình chỉ đổi môi trường, không thay đổi nhiều tính năng. Chuyển UAT thành production. Hiện tại app đang chạy trên môi trường UAT dù version giống nhau. Team phụ trách bắt buộc chỉnh lại hình ảnh cho nhẹ hơn.

Mr. Quốc: Anh thấy layout chưa ổn lắm.

Mr. Đạt: Nếu giảm dung lượng quá nhiều, hình ảnh hiển thị bị vỡ.

Mr. Quốc: Hình ảnh bị vỡ do mình phóng to kích thước.

Mr. Đạt: Mình không thể can thiệp hoàn toàn phần chất lượng do bên kia đẩy lên. Tuy nhiên, cần quy định dung lượng file tối đa vài MB, không thể để file mấy chục MB gây chậm tốc độ load.

Ms. Ngân: Tóm lại: Thứ nhất, yêu cầu chị Liễu bàn giao tài khoản cho Cường. Thứ hai, xử lý dung lượng hình ảnh tối ưu feature. Kiểm tra với bộ phận hạ tầng việc tăng RAM hoặc xử lý kỹ thuật liên quan. Đưa ra quy định cụ thể về dung lượng file hình ảnh.

Mr. Quốc: Về dung lượng hình ảnh, tôi sẽ làm việc với Marcom thống nhất dung lượng ảnh đưa lên mobile app. Thứ hai, xử lý hạ tầng server đảm bảo không bị quá tải. Hai nội dung này sẽ được thực hiện. Chi tiết cụ thể Cường gửi đường link sau.

Ms. Ngân: Mọi người đã nắm rõ task và deadline phối hợp triển khai. Về việc tài khoản App Store yêu cầu đồng ý license mới, Ngân nhắc lại: gửi thông tin lên group, tag chị Liễu vào xử lý để deploy mobile app CT Lotus.

Ms. Liễu: Mọi người gửi request, Ms. Ngân duyệt chị sẽ chuyển giao. Chị tạm giữ tài khoản trong giai đoạn chưa có lãnh đạo. Các vấn đề liên quan đến dev, chị sẽ giải thích thêm cho Ms. Ngân.

Ms. Ngân: Hiện tại các bạn đang cần tài khoản đó.

Ms. Liễu: Chị gửi thông tin và email yêu cầu. Vấn đề đồng ý license App Store và Android khác nhau. Hiện ứng dụng CT trên Android và App Store gồm hai bản: CT Lotus và CT Marcom. Tài khoản admin do team tập đoàn quản lý. Gmail xác thực đã được set up theo email công ty. Mọi người kiểm tra lại thông tin chị gửi trước đó.

Ms. Ngân: Thực hiện chuyển giao để các bạn triển khai app.

Ms. Liễu: Trước khi action, hiện Mr. Đạt admin app CT ERP. Mr. Vũ phụ trách CT Lotus. Trước đây đội ngũ cũ cấp quyền owner cho các bạn, chị đã điều chỉnh lại. Hiện tại các bạn chỉ admin ứng dụng mình phụ trách. Mr. Cường xem xét tham vấn thêm cho chị về policy chuẩn. Chị sẽ set up cách thực hiện.

Ms. Ngân: Team cần một tuần triển khai phần mềm CT Lotus. Các bạn đã nắm rõ nhiệm vụ và deadline, mọi người phối hợp chặt chẽ. Hôm qua sếp hỏi việc triển khai mẫu biên bản họp, các bạn cần báo cáo tiến độ rõ ràng. Nếu đang thực hiện hoặc gặp vướng mắc đều phản hồi, không im lặng. Cần đưa ra deadline cụ thể phối hợp với Ms. Trân. Sau đó, Mr. Quốc và Mr. Cường báo cáo trực tiếp cho sếp qua tin nhắn riêng, đồng thời báo cho em. Mr. Quốc hôm qua gửi báo cáo chưa? Phải thực hiện báo cáo thường xuyên. Riêng tờ trình bên hạ tầng xử lý chậm, yêu cầu anh em về duyệt ngay mang sang để chị giải quyết dứt điểm.

Cuộc họp kết thúc lúc 09g45 cùng ngày./.